AgencyOS

Build Prompt v3

Ilk Calisir, Sonra Buyur

Phase 1A → 1B → Faz 2 | 4 Kritik Fix Dahil

v3 Farkı Nedir? v2'nin tum modulleri dogru ama tek seferde yazmak: context kaybi, debug zorluğu, bitmez hissiyat. v3 iki alt fazda boler: Phase 1A (ilk mesaji at) → Phase 1B (satisi kapat). 4 kritik teknik fix eklendi: safe_json_parse, validate_playbook, asyncio.Semaphore, ICP strict mode toggle.

| Prompt | Görev | Phase | Amaç |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 4 Kritik Teknik Fix — core/utils.py | Tüm fazlar | Önce yaz, her yerde kullan |
| P1 | Proje yapısı + iskelet | 1A | Dosya yapısı |
| P2 | Playbook JSON + validate | 1A | klinik.json + doğrulama |
| P3 | Lead Collector + ICP Filter | 1A | Lead bul, filtrele |
| P4 | Audit Generator (Pain-based) | 1A | Acıtan audit |
| P5 | Hook Engine v2 (3 tip) | 1A | Data/Gap/Money hook |
| P6 | Outreach Writer | 1A | 3 versiyon mesaj |
| P7 | Notion CRM + Telegram 1A | 1A | /lead /audit /mesaj |
| P8 | main.py + Deploy + Test 1A | 1A | Çalışan sistem |
| ── | ── Phase 1A tamamlandı → ilk mesaj atıldı ── | ── | ── |
| P9 | Reply Playbook + Objection | 1B | Konuşmayı taşı |
| P10 | Demo Script + Positioning | 1B | Satışı kapat |
| P11 | Proposal Generator | 1B | PDF teklif |
| P12 | Proof Engine + Deep Scoring | 1B | Öğren, ölç |
| P13 | Telegram 1B komutları + Test | 1B | Tam sistem |
| P14 | Faz 2 Feedback Loop | Faz 2 | 100+ outreach sonrası |

# Başlamadan Önce — 4 Kritik Teknik Fix

Bu 4 fix olmadan sistem random kırılır. P0 olarak en önce yaz — tüm modüller buraya bağlanır.

| P0 | core/utils.py — Tüm Sistemi Ayakta Tutan 4 Fix |
| --- | --- |

### Fix 1 — safe_json_parse

Claude API %10-20 ihtimalle JSON dışı çıktı üretiyor. Bu olmadan sistem random kırılır.

## core/utils.py — Fix 1: safe_json_parse import json, re, logging logger = logging.getLogger(__name__) def safe_json_parse(text: str, fallback: dict = None) -> dict: """ Claude API ciktisindan JSON guvenle ayiklar. Oncelik sirasi: 1. Direkt json.loads() dene 2. ```json ... ``` blogu ara 3. { ... } ile baslayan ilk JSON'u regex ile bul 4. Hicbiri olmazsa fallback doner """ if fallback is None: fallback = {} text = text.strip() # Deneme 1: direkt parse try: return json.loads(text) except json.JSONDecodeError: pass # Deneme 2: ```json blogu match = re.search(r'```json\s*([\s\S]*?)```', text) if match: try: return json.loads(match.group(1).strip()) except json.JSONDecodeError: pass # Deneme 3: ilk { } blogu match = re.search(r'(\{[\s\S]*\})', text) if match: try: return json.loads(match.group(1)) except json.JSONDecodeError: pass logger.error('safe_json_parse basarisiz. Ham cikti: %s', text[:200]) return fallback

### Fix 2 — validate_playbook

JSON bozulursa sistem sessizce cokebilir. Bu fonksiyon her playbook yuklemesinde calisir.

## core/utils.py — Fix 2: validate_playbook REQUIRED_PLAYBOOK_FIELDS = [ 'sektor', 'display_name', 'kpi_listesi', 'hook_tipleri', 'audit_kriterleri', 'icp_filtre', 'outreach', 'hook_mantigi' ] def validate_playbook(pb: dict) -> tuple[bool, list[str]]: """ Playbook JSON yapisini dogrular. Doner: (gecerli_mi: bool, hatalar: list[str]) """ errors = [] # Zorunlu alanlar for field in REQUIRED_PLAYBOOK_FIELDS: if field not in pb: errors.append(f'Eksik alan: {field}') # Hook tipleri kontrolu if 'hook_tipleri' in pb: for tip in ['data_hook', 'gap_hook', 'money_hook']: if tip not in pb['hook_tipleri']: errors.append(f'Eksik hook tipi: {tip}') # ICP filtre kontrolu if 'icp_filtre' in pb: for f in ['yorum_min', 'yorum_max', 'oncelikli_ilceler']: if f not in pb['icp_filtre']: errors.append(f'ICP filtre eksik alan: {f}') # Audit kriterleri bos mu if pb.get('audit_kriterleri') is not None: if len(pb.get('audit_kriterleri', [])) == 0: errors.append('audit_kriterleri bos') return len(errors) == 0, errors # config.py icinde load_playbook fonksiyonunu guncelle: def load_playbook(sektor: str) -> dict: path = f'{PLAYBOOKS_DIR}/{sektor}.json' with open(path) as f: pb = json.load(f) valid, errors = validate_playbook(pb) if not valid: raise ValueError(f'Playbook gecersiz ({sektor}): {errors}') return pb

### Fix 3 — asyncio.Semaphore (Latency Koruyucu)

Apify + PageSpeed + Claude zinciri tek lead icin 5-10 sn suruyor. 5 lead toplu audit = 40-60 sn, Telegram timeout. Semaphore bunu 3 paralel isleme sinirlar.

## core/utils.py — Fix 3: Semaphore import asyncio # Global semaphore — maksimum 3 paralel API cagrisi API_SEMAPHORE = asyncio.Semaphore(3) # Kullanim ornegi — audit_generator.py icinde: async def generate_audit_with_limit(lead, playbook): async with API_SEMAPHORE: return await generate_audit(lead, playbook) # Toplu audit icin: async def batch_audit(leads: list, playbook: dict) -> list: tasks = [generate_audit_with_limit(lead, playbook) for lead in leads] results = await asyncio.gather(*tasks, return_exceptions=True) # Hatalari filtrele, basarililari don return [r for r in results if not isinstance(r, Exception)] # Telegram'a ara ilerleme bildirimi gonder: # Her 2 audit tamamlaninca: 'Audit ilerleme: 2/5 tamamlandi...'

### Fix 4 — ICP Strict Mode Toggle

Faz 1 basinda ICP cok agresif olabilir: 30 lead → 3 kalir, test icin yetersiz. STRICT_MODE ile ayarlanir.

## core/utils.py — Fix 4: ICP Strict Mode import os # .env'den al, varsayilan True (kaliteli lead) ICP_STRICT_MODE = os.getenv('ICP_STRICT_MODE', 'true').lower() == 'true' # icp_filter.py icinde kullanim: def filter_leads(leads: list, playbook: dict) -> dict: filtre = playbook['icp_filtre'] if not ICP_STRICT_MODE: # Gevset: yorum sinirini genislet, puan kontrolunu esnet filtre = {**filtre, 'yorum_min': max(0, filtre['yorum_min'] - 3), 'yorum_max': filtre['yorum_max'] + 30, 'puan_max': 4.5 # daha genis } logger.info('ICP STRICT_MODE kapali — genis filtre aktif') # Normal filtre mantigi devam eder... # .env icinde: # ICP_STRICT_MODE=true → katı (kaliteli, az lead) # ICP_STRICT_MODE=false → genis (fazla, test icin) # Onerilen strateji: # Baslangicta false ile test et # 30+ nitelikli lead biriktince true yap

### Logging Standardi

Tum modullerde ayni logging yapisi kullanilmali — debug icin zorunlu.

## Her modulun basina ekle: import logging logger = logging.getLogger(__name__) # main.py icinde tek seferde konfigure et: logging.basicConfig( level=logging.INFO, format='%(asctime)s ¦ %(name)s ¦ %(levelname)s ¦ %(message)s', handlers=[ logging.StreamHandler(), logging.FileHandler('agencyos.log') ] ) # Kullanim ornekleri: logger.info('Lead toplandı: %s (%s)', lead['isim'], sektor) logger.info('Audit tamamlandi: %s ¦ skor: %d', lead['isim'], audit['genel_skor']) logger.warning('ICP elendi: %s ¦ neden: %s', lead['isim'], neden) logger.error('Audit basarisiz: %s ¦ hata: %s', lead['isim'], str(e)) logger.info('Hook secildi: %s ¦ tip: %s', lead['isim'], hook['tip'])

| PHASE 1A P1 → P8 | Ilk Mesaji At — Calisir Sistem |
| --- | --- |

Phase 1A hedefi: /lead, /audit, /mesaj komutlari calissin ve gercek outreach gonderilsin. Baska hicbir sey.

| Prompt | Modül | Komut | Cikti |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Proje + iskelet | — | Dosya yapisi hazir |
| P2 | Playbook JSON'lari | — | klinik.json + tesisat.json |
| P3 | Lead Collector + ICP | — | Nitelikli lead listesi |
| P4 | Audit Generator | — | Pain-based audit JSON |
| P5 | Hook Engine | — | Secilmis hook cumlesi |
| P6 | Outreach Writer | — | 3 versiyon mesaj |
| P7 | Notion CRM + Telegram | /lead /audit /mesaj /durum | Calisir bot |
| P8 | main.py + Test | — | Ilk gercek outreach |

⚠ Dikkat Phase 1A tamamlanmadan P9'a gecme. Ilk gercek mesaj atilmadan sisteme ek modul ekleme.

| P1 | Proje Yapisi + Iskelet |
| --- | --- |

→ Not core/utils.py P0'dan kopyalanir. Diger dosyalar iskelet — implementasyon P2-P6'da gelir.

Asagidaki Python projesi icin dosya yapisini ve iskelet kodlari olustur. agencyos-bot/ ├── main.py ├── .env.example ├── requirements.txt ├── config.py ├── agencyos.log # auto-olusur │ ├── playbooks/ │ ├── klinik.json │ └── tesisat.json │ ├── core/ │ ├── __init__.py │ ├── utils.py # P0'dan kopyala — safe_json_parse, validate_playbook, Semaphore, ICP mode │ ├── lead_collector.py │ ├── icp_filter.py │ ├── opportunity_scorer.py │ ├── audit_generator.py │ ├── hook_engine.py │ └── outreach_writer.py │ ├── crm/ │ ├── __init__.py │ └── notion_client.py │ └── bot/ ├── __init__.py ├── handlers.py └── formatters.py ## .env.example TELEGRAM_BOT_TOKEN= ALLOWED_USER_IDS= # virgülle ayrili Telegram ID'leri CLAUDE_API_KEY= APIFY_API_TOKEN= NOTION_API_KEY= NOTION_DATABASE_ID= PAGESPEED_API_KEY= ICP_STRICT_MODE=false # baslangicta genis filtre ## requirements.txt anthropic>=0.25.0 python-telegram-bot>=20.0 python-dotenv>=1.0.0 requests>=2.31.0 notion-client>=2.2.0 crawl4ai>=0.3.0 weasyprint>=60.0 markdown>=3.5 ## config.py — tam implement et: import json, logging from pathlib import Path from core.utils import validate_playbook PLAYBOOKS_DIR = Path('playbooks') def load_playbook(sektor: str) -> dict: path = PLAYBOOKS_DIR / f'{sektor}.json' if not path.exists(): raise FileNotFoundError(f'Playbook bulunamadi: {sektor}') with open(path, encoding='utf-8') as f: pb = json.load(f) valid, errors = validate_playbook(pb) if not valid: raise ValueError(f'Playbook hatali ({sektor}): {errors}') return pb def list_playbooks() -> list[str]: return [p.stem for p in PLAYBOOKS_DIR.glob('*.json')]

| P2 | Playbook JSON + Validation |
| --- | --- |

→ Not Tum JSON alanlari dolu olmali — validate_playbook'tan gecmeli. ICP_STRICT_MODE=false ile test baslar.

playbooks/klinik.json ve playbooks/tesisat.json dosyalarini olustur. Her JSON validate_playbook()'tan gecmeli — eksik alan birakmak yasak. ## klinik.json — tam dolu olmali: { "sektor": "klinik", "display_name": "Klinik ve Muayenehane", "kpi_listesi": ["aylik hasta sayisi", "randevu dolulugu", "online gorunurluk"], "icp_filtre": { "yorum_min": 5, "yorum_max": 80, "puan_max": 4.2, "oncelikli_ilceler": ["Kadikoy", "Sisli", "Besiktas", "Uskudar", "Maltepe"], "site_durumu_kabul": ["yok", "zayif"], "eleme_kriterleri": ["zincir marka", "hastane", "devlet"] }, "hook_mantigi": { "ana_kayip_birimi": "hasta", "dusuk_aralik": "10-20 hasta/ay", "orta_aralik": "20-40 hasta/ay", "yuksek_aralik": "40-80 hasta/ay", "varsayilan_guven": 65 }, "hook_tipleri": { "data_hook": { "aciklama": "Rakip sayisi / piyasa verisi ile dikkat cek", "sablon": "{ilce} bolgesinde {rakip_sayi} rakip Google Ads yapiyor, siz yapmiyor.", "tetikleyici": "audit.reklam_firsati.rakip_durum == aktif" }, "gap_hook": { "aciklama": "Gorunurluk veya siralama acigi", "sablon": "Google aramada {ilce} {sektor} icin gozukmuyor.", "tetikleyici": "lead.website mevcut AND audit.genel_skor < 50" }, "money_hook": { "aciklama": "Tahmini aylik kayip — fallback", "sablon": "Bu gorunurlukle aylik {min}-{max} hasta kacıyor olabilir. (%{guven} guven)", "tetikleyici": "her zaman — fallback" }, "tercih_sirasi": ["data_hook", "gap_hook", "money_hook"] }, "audit_kriterleri": [ {"id": "maps", "soru": "Google Maps profili aktif ve fotografli mi?", "agirlik": 25}, {"id": "form", "soru": "Online randevu formu mobilde calisiyor mu?", "agirlik": 25}, {"id": "seo", "soru": "Ilce + sektor aramasinda ilk sayfada mi?", "agirlik": 20}, {"id": "ads", "soru": "Rakipler Google Ads yapiyor mu?", "agirlik": 20}, {"id": "yorum","soru": "Yorum sayisi 20+ ve puan 4.5+ mi?", "agirlik": 10} ], "audit_dil_kurallari": { "yasak": ["tespit edildi", "mevcut degil", "onerilir"], "zorunlu_format": "Sorun → Kayip etkisi → Kisa cozum", "killer_insight_zorunlu": true }, "outreach": { "kanal": "WhatsApp", "ton": "guven veren, cozum odakli, satis baskisi yok", "giris_yasak": ["Ajansim var", "hizmet sunuyorum", "size ulasmak istedim"], "giris_onerilen": ["sitenize baktim", "fark ettim ki", "dikkatimi cekti"] }, "killer_insight_ornekleri": [ "Mobilde randevu formu acilmiyor — hastalarin %70i telefondan geliyor", "Google Maps 3. sayfada — rakipler ilk 3te, siz gozukmuyor", "6 aydir yorum yok — Google aktif klinikleri one cikariyor" ] } ## tesisat.json — ayni semayi doldur: kpi: aylik is emri, cagri donusumu hook aralik: dusuk 5-15, orta 15-30, yuksek 30-60 is/ay audit: Google Maps agirlik 35, telefon erisimi 25, hiz 20, yorum 20 kanal: WhatsApp + Telefon ton: hizli cozum odakli, pratik

| P3 | Lead Collector + ICP Filter |
| --- | --- |

🔧 Teknik Fix safe_json_parse ve ICP_STRICT_MODE core/utils.py'dan import edilmeli. Apify ciktisi parse edilirken safe_json_parse kullan.

core/lead_collector.py ve core/icp_filter.py dosyalarini implement et. ## core/lead_collector.py from core.utils import safe_json_parse, API_SEMAPHORE import logging logger = logging.getLogger(__name__) async def collect_google_maps( sektor: str, sehir: str, ilce: str, limit: int = 30 ) -> list[dict]: """ Apify Google Maps Scraper cagirır. Actor: compass~google-maps-scraper limit=30 al — ICP filter sonrasi 15-20 kalir. Doner: [{isim, adres, telefon, website, yorum_sayisi, puan, google_maps_url}] Hata durumunda: [] doner, error loglar. """ logger.info('Lead toplama basliyor: %s %s %s', sektor, sehir, ilce) # Apify API cagrisi buraya # Basarida: logger.info('Lead toplandi: %d sonuc', len(results)) # Hatada: logger.error('Apify hatasi: %s', str(e)); return [] async def enrich_lead(lead: dict) -> dict: # website normalizasyon (http/https) # telefon normalizasyon (+90) # site_durumu: 'yok' ¦ 'zayif' ¦ 'orta' ¦ 'iyi' # kaynak: 'google_maps', toplama_tarihi: bugun # logger.info('Lead zenginlestirildi: %s ¦ site: %s', lead['isim'], site_durumu) ## core/icp_filter.py from core.utils import ICP_STRICT_MODE import logging logger = logging.getLogger(__name__) def filter_leads(leads: list[dict], playbook: dict) -> dict: """ ICP filtresini uygular. Doner: {nitelikli: [...], elendi: [{lead, neden}], istatistik: {...}} """ filtre = dict(playbook['icp_filtre']) # kopyala if not ICP_STRICT_MODE: filtre['yorum_min'] = max(0, filtre['yorum_min'] - 3) filtre['yorum_max'] = filtre['yorum_max'] + 30 filtre['puan_max'] = 4.5 logger.info('ICP genis mod aktif (STRICT_MODE=false)') nitelikli, elendi = [], [] for lead in leads: gecti, neden = _check_single_lead(lead, filtre) if gecti: nitelikli.append(lead) logger.info('ICP gecti: %s', lead['isim']) else: elendi.append({'lead': lead, 'neden': neden}) logger.warning('ICP elendi: %s ¦ %s', lead['isim'], neden) gecis = len(nitelikli) / len(leads) * 100 if leads else 0 logger.info('ICP sonuc: %d/%d gecti (%.0f%%)', len(nitelikli), len(leads), gecis) return { 'nitelikli': nitelikli, 'elendi': elendi, 'istatistik': {'toplam': len(leads), 'gecen': len(nitelikli), 'elenen': len(elendi), 'gecis_orani': round(gecis, 1)} } def _check_single_lead(lead: dict, filtre: dict) -> tuple[bool, str]: # 1. Eliminasyon: zincir marka, hastane, devlet → ele # 2. Yorum araligi: yorum_min < sayi < yorum_max # 3. Puan: puan < puan_max # 4. Site durumu: filtre.site_durumu_kabul listesinde mi # Her kontrol (False, 'neden') doner # Tum gectiyse (True, 'nitelikli') doner

| P4 | Audit Generator — Pain-Based |
| --- | --- |

🔧 Teknik Fix safe_json_parse ve API_SEMAPHORE kullan. Her Claude cagrisi safe_json_parse'tan gecmeli.

core/audit_generator.py dosyasini implement et. from core.utils import safe_json_parse, API_SEMAPHORE import logging logger = logging.getLogger(__name__) async def fetch_site_data(url: str) -> dict: # Google PageSpeed API (mobile) # + requests ile title, meta, h1, form, tel, ssl kontrolu # logger.info('Site verisi alindi: %s ¦ hiz: %d', url, hiz_skoru) # Hata: logger.error('PageSpeed hatasi: %s', str(e)) # return {'hata': True, 'url': url} hata durumunda async def generate_audit(lead: dict, playbook: dict) -> dict: async with API_SEMAPHORE: # Fix 3: latency koruma site = await fetch_site_data(lead.get('website', '')) prompt = f''' Sen {playbook['display_name']} sektorunde uzman bir buyume danismanisın. Gorev: teknik rapor degil, isletme sahibinin canini yakan bulgular bulmak. ZORUNLU DİL KURALLARI: Yasak kelimeler: {playbook['audit_dil_kurallari']['yasak']} Zorunlu format her madde icin: Sorun → Kayip etkisi → Kisa cozum ORNEK (dogru): Mobilde form calısmiyor → hastalarin %70i telefon kullanıyor → her hafta X hasta kacıyor KILLER INSIGHT ZORUNLU: Sektore ozgu, rakamla desteklenen, acıtan 1 bulgu — her auditte olmali. Ornekler: {playbook['killer_insight_ornekleri']} Site verisi: url={site.get('url')}, hiz={site.get('hiz_skoru')}, form={site.get('form_var')}, ssl={site.get('ssl')}, title={site.get('title')} SADECE JSON don (baska hicbir sey yazma): {{ "killer_insight": {{"bulgu": "...", "etki": "...", "rakam": "..."}}, "ux_hatalar": [{{"sorun":"...", "etki":"...", "cozum":"..."}}], "seo_aciklar": [{{"sorun":"...", "etki":"...", "cozum":"..."}}], "reklam_firsati": {{"kanal":"...", "aciklama":"...", "rakip_durum":"yok¦var¦aktif"}}, "genel_skor": 45, "en_acitan_nokta": "tek cumle" }} ''' response = await claude_api_call(prompt, max_tokens=700, temperature=0) result = safe_json_parse(response, fallback={ 'killer_insight': {'bulgu': 'Analiz yapilamadi', 'etki': '', 'rakam': ''}, 'ux_hatalar': [], 'seo_aciklar': [], 'reklam_firsati': {'kanal': '', 'aciklama': '', 'rakip_durum': 'yok'}, 'genel_skor': 0, 'en_acitan_nokta': '' }) logger.info('Audit tamamlandi: %s ¦ skor: %d', lead['isim'], result.get('genel_skor', 0)) return result

| P5 | Hook Engine v2 — 3 Tip |
| --- | --- |

🔧 Teknik Fix Hook secim mantigi net olmali: data → gap → money. Her adimda fallback. Log hangi tipin secildigini yaz.

core/hook_engine.py dosyasini implement et. from core.utils import safe_json_parse, API_SEMAPHORE import logging logger = logging.getLogger(__name__) async def select_and_generate_hook(lead: dict, audit: dict, playbook: dict) -> dict: tip = _select_hook_type(lead, audit, playbook) logger.info('Hook secildi: %s ¦ tip: %s', lead['isim'], tip) generators = { 'data_hook': _generate_data_hook, 'gap_hook': _generate_gap_hook, 'money_hook': _generate_money_hook, } hook_text = await generators[tip](lead, audit, playbook) return {'tip': tip, 'hook': hook_text} def _select_hook_type(lead: dict, audit: dict, playbook: dict) -> str: # DATA HOOK: rakip aktif ise rakip = audit.get('reklam_firsati', {}).get('rakip_durum', 'yok') if rakip == 'aktif': logger.debug('Hook: data_hook secildi (rakip aktif)') return 'data_hook' # GAP HOOK: site var + skor dusuk if lead.get('website') and audit.get('genel_skor', 100) < 50: logger.debug('Hook: gap_hook secildi (site var, skor dusuk)') return 'gap_hook' # MONEY HOOK: her zaman fallback logger.debug('Hook: money_hook secildi (fallback)') return 'money_hook' async def _generate_data_hook(lead, audit, playbook) -> str: async with API_SEMAPHORE: sablon = playbook['hook_tipleri']['data_hook']['sablon'] prompt = f'Su hook sablon: {sablon}. Bilgiler: {lead["adres"]}, rakip aktif. 2 cumlede doldur.' result = await claude_api_call(prompt, max_tokens=100, temperature=0.1) return result.strip() async def _generate_gap_hook(lead, audit, playbook) -> str: async with API_SEMAPHORE: sablon = playbook['hook_tipleri']['gap_hook']['sablon'] seo = audit.get('seo_aciklar', [{}])[0].get('sorun', 'gorunurluk sorunu') prompt = f'Su hook sablon: {sablon}. Bilgiler: {lead["adres"]}, sorun: {seo}. 2 cumlede doldur.' result = await claude_api_call(prompt, max_tokens=100, temperature=0.1) return result.strip() async def _generate_money_hook(lead, audit, playbook) -> str: async with API_SEMAPHORE: yorum = lead.get('yorum_sayisi', 0) trafik = 'dusuk' if yorum < 10 else 'orta' if yorum < 50 else 'yuksek' aralik = playbook['hook_mantigi'][f'{trafik}_aralik'] guven = playbook['hook_mantigi']['varsayilan_guven'] sablon = playbook['hook_tipleri']['money_hook']['sablon'] # Sablonu doldur: min-max araliktan, guven ekle return sablon.replace('{min}-{max}', aralik).replace('{guven}', str(guven))

| P6 | Outreach Writer |
| --- | --- |

🔧 Teknik Fix Mesaj uretimi safe_json_parse'tan gecmeli. Onerilen versiyon hook tipine gore belirlenmeli.

core/outreach_writer.py dosyasini implement et. from core.utils import safe_json_parse, API_SEMAPHORE import logging logger = logging.getLogger(__name__) async def write_outreach(lead: dict, audit: dict, hook: dict, playbook: dict) -> dict: async with API_SEMAPHORE: prompt = f''' Sen {playbook['display_name']} sektorunde is gelistirme uzmanisin. Kanal: {playbook['outreach']['kanal']} Ton: {playbook['outreach']['ton']} Kesinlikle kullanma: {playbook['outreach']['giris_yasak']} Tercih et: {playbook['outreach']['giris_onerilen']} Hook tipi: {hook['tip']} Lead: {lead['isim']} Hook cumlesi: {hook['hook']} Killer insight: {audit.get('killer_insight', {}).get('bulgu', '')} En acitan nokta: {audit.get('en_acitan_nokta', '')} 3 versiyon yaz: merakli / dogrudan / nazik. Her versiyon: hook ile baslar, killer insight 1 cumlede, 15 dk gorusme veya soru ile biter, max 6 satir. SADECE JSON: {{"v1": "...", "v2": "...", "v3": "...", "onerilen": "v1"}} onerilen: data_hook=v2, gap_hook=v1, money_hook=v3 ''' response = await claude_api_call(prompt, max_tokens=600, temperature=0.3) result = safe_json_parse(response, fallback={ 'v1': 'Mesaj uretilemedi', 'v2': 'Mesaj uretilemedi', 'v3': 'Mesaj uretilemedi', 'onerilen': 'v1' }) logger.info('Outreach uretildi: %s ¦ onerilen: %s', lead['isim'], result.get('onerilen')) return result async def write_followup(lead: dict, gun: int, onceki: str, playbook: dict) -> str: # gun=3: farkli ton, 1 ek veri # gun=7: son deneme — 'kapatayim mi?' sorusu logger.info('Followup uretiliyor: %s ¦ gun: %d', lead['isim'], gun)

| P7 | Notion CRM + Telegram Bot — Phase 1A Komutlari |
| --- | --- |

→ Not Sadece Phase 1A komutlari: /lead /audit /mesaj /gonder /followup /durum. Reply, demo, teklif Phase 1B'de.

### Notion Schema — Phase 1A

crm/notion_client.py — Phase 1A icin zorunlu alanlar: Temel alanlar: - Sirket (title) - Sektor (select): klinik ¦ tesisat - Durum (select): Yeni ¦ Audit ¦ Mesaj ¦ Cevap ¦ Demo ¦ Teklif ¦ Kapandi ¦ Soguk - Firsat Skoru (number): 0-100 - Web Sitesi (url) - Telefon (phone_number) - Kaynak (select): Google Maps ¦ LinkedIn ¦ Referans ¦ Inbound - Audit Ozeti (rich_text): JSON string - Hook Tipi (select): data_hook ¦ gap_hook ¦ money_hook - Gonderilen Mesaj (rich_text) - Mesaj Versiyonu (select): v1 ¦ v2 ¦ v3 - Ilk Temas (date) - Son Aktivite (date) - Notlar (rich_text) Phase 1B'de eklenecek proof alanlari (schema'ya simdi ekle ama kullanma): - Cevap Geldi Mi (checkbox) - Cevap Tarihi (date) - Gorusme Oldu Mu (checkbox) - Kapandi Mi (checkbox) - Red Nedeni (select)

### Telegram Bot — Phase 1A Komutlari

bot/handlers.py — SADECE bu komutlari yaz: ## /lead <sektor> <sehir> [ilce] [limit=20] Ornek: /lead klinik Istanbul Kadikoy 25 1. Playbook dogrula (load_playbook — hata varsa Turkce mesaj) 2. 'Aranıyor... (bu 10-20 sn surebilir) ⏳' gonder 3. collect_google_maps() → enrich_lead() → filter_leads() 4. batch_score() ile puanla 5. Notion'a kaydet (create_lead) 6. Ozet gonder: 'Tamamlandi! {n} lead bulundu ve kaydedildi.' 'Yuksek oncelik (70+): {sayi}' 'Orta oncelik (40-69): {sayi}' 'Elendi: {sayi} ({en_sik_neden})' '' 'Sonraki adim: /audit toplu' ## /audit <lead_id VEYA toplu> Tek lead: 1. Notion'dan getir 2. fetch_site_data() + generate_audit() — Semaphore aktif 3. select_and_generate_hook() 4. Notion'a kaydet (durum: Audit) 5. Gonder: 'Audit: {isim}' '--- KILLER INSIGHT ---' '{killer_insight.bulgu} → {killer_insight.etki}' '--- HOOK ({tip}) ---' '{hook}' '---' 'UX: {ux_hatalar[0].sorun}' 'SEO: {seo_aciklar[0].sorun}' '' 'Sonraki adim: /mesaj {lead_id}' Toplu: - Yuksek oncelikli ilk 5 lead icin sirali isle - Her lead arasinda: '2/5 tamamlandi...' guncelle ## /mesaj <lead_id> 1. Lead + audit Notion'dan 2. write_outreach() — 3 versiyon 3. Gonder: 'Mesajlar: {isim} ({hook_tipi})' '' 'V1 (Merakli): {v1}' '---' 'V2 (Dogrudan): {v2}' '---' 'V3 (Nazik): {v3}' '' 'Onerilen: {onerilen} ¦ Gondermek icin: /gonder {lead_id} {onerilen}' ## /gonder <lead_id> <versiyon> 1. Notion'a kaydet: gonderilen_mesaj, mesaj_versiyonu, durum=Mesaj 2. Gonder: 'Kaydedildi. 3 gun sonra: /followup {lead_id}' ## /followup <lead_id> 1. Kac gun gectigini hesapla 2. write_followup() — uygun mesaj 3. Gonder + Notion'a kaydet ## /durum 1. get_pipeline_summary() 2. Gonder: 'Pipeline Durumu:' 'Yeni: {n} ¦ Audit: {n} ¦ Mesaj: {n}' 'Cevap: {n} ¦ Kapandi: {n}' '' 'Sonraki adim: /audit toplu' ## /yardim Phase 1A komutlarini listele. GENEL KURALLAR: - Her komut: typing_action gonder (bot yaziyor...) - Hata: Turkce mesaj, ne yapilmasi gerektigini soy - Uzun islem: ara durum gonder (hiz 10-20 sn+ surebilir) - Her cevap sonunda 'Sonraki adim' satirini ekle

| P8 | main.py + Deploy + Phase 1A Test |
| --- | --- |

main.py ve deploy dosyalarini olustur. Sonra Phase 1A testlerini calistir. ## main.py import logging from telegram.ext import Application, CommandHandler from bot.handlers import * logging.basicConfig( level=logging.INFO, format='%(asctime)s ¦ %(name)s ¦ %(levelname)s ¦ %(message)s', handlers=[logging.StreamHandler(), logging.FileHandler('agencyos.log')] ) app = Application.builder().token(TELEGRAM_BOT_TOKEN).build() # Phase 1A komutlari: for cmd, handler in [ ('lead', handle_lead), ('audit', handle_audit), ('mesaj', handle_mesaj), ('gonder', handle_gonder), ('followup', handle_followup), ('durum', handle_durum), ('yardim', handle_yardim), ]: app.add_handler(CommandHandler(cmd, handler)) app.run_polling() ## Procfile web: python main.py ## Phase 1A Testleri — bunlari sirayla calistir: # T1: Playbook yukle ve dogrula from config import load_playbook pb = load_playbook('klinik') assert pb['sektor'] == 'klinik' print('T1 OK: Playbook yüklendi') # T2: ICP Filter (mock data) from core.icp_filter import filter_leads mock_leads = [ {'isim': 'Test Klinik', 'yorum_sayisi': 15, 'puan': 3.8, 'website': None, 'adres': 'Kadikoy', 'site_durumu': 'yok'}, {'isim': 'Buyuk Hastane', 'yorum_sayisi': 300, 'puan': 4.9, 'website': 'x.com', 'adres': 'Sisli', 'site_durumu': 'iyi'}, ] result = filter_leads(mock_leads, pb) assert len(result['nitelikli']) == 1 print(f'T2 OK: ICP filter — {result["istatistik"]}') # T3: safe_json_parse from core.utils import safe_json_parse bozuk = 'Iste sonuc: {"skor": 75, "oncelik": "yuksek"} bu kadar' parsed = safe_json_parse(bozuk) assert parsed['skor'] == 75 print('T3 OK: safe_json_parse calisıyor') # T4: Audit Generator (mock) import asyncio from core.audit_generator import generate_audit mock_lead = {'isim': 'Test Klinik', 'website': 'https://testklinik.com', 'yorum_sayisi': 12, 'adres': 'Kadikoy'} audit = asyncio.run(generate_audit(mock_lead, pb)) assert 'killer_insight' in audit assert audit['genel_skor'] >= 0 print(f'T4 OK: Audit — skor: {audit["genel_skor"]}') # T5: Hook Engine — 3 tip from core.hook_engine import select_and_generate_hook hook = asyncio.run(select_and_generate_hook(mock_lead, audit, pb)) assert hook['tip'] in ['data_hook', 'gap_hook', 'money_hook'] assert len(hook['hook']) > 10 print(f'T5 OK: Hook — tip: {hook["tip"]}') # T6: Outreach Writer from core.outreach_writer import write_outreach msgs = asyncio.run(write_outreach(mock_lead, audit, hook, pb)) assert all(k in msgs for k in ['v1', 'v2', 'v3', 'onerilen']) print(f'T6 OK: Outreach — onerilen: {msgs["onerilen"]}') # T7: Notion CRM from crm.notion_client import create_lead, get_pipeline_summary mock_skor = {'skor': 78, 'oncelik': 'yuksek', 'en_buyuk_acik': 'site yok'} page_id = asyncio.run(create_lead(mock_lead, mock_skor, 'klinik')) assert page_id is not None print(f'T7 OK: Notion — page_id: {page_id[:8]}...') # Tumu gectiyse: print('') print('Phase 1A hazir! Botu baslat ve ilk /lead komutunu ver.') print('/lead klinik Istanbul Kadikoy 20')

| PHASE 1B P9 → P13 | Satisi Kapat — Ilk Mesaj Atildiktan Sonra |
| --- | --- |

Phase 1B baslama sarti: Phase 1A calisıyor ve gercek outreach gonderildi. En az 10 mesaj atilmis olmali.

| Prompt | Modul | Eklenen Komutlar | Amac |
| --- | --- | --- | --- |
| P9 | Reply Playbook + Objection | /cevap | Konusmayi tasimak |
| P10 | Demo Script + Positioning | /demo | Meetingde satisi kapatmak |
| P11 | Proposal Generator | /teklif | PDF teklif gondermek |
| P12 | Proof Engine + Deep Scoring | /proof /kapat | Sistemi olcmek |
| P13 | Telegram 1B + Tam Test | Tum komutlar | Sistem tamamlandi |

⚠ Dikkat Phase 1B'yi Phase 1A stabil hale gelmeden baslatma. Ilk 10+ mesaj gonderilmis olmali.

| P9 | Reply Playbook + Objection Handling |
| --- | --- |

🔧 Teknik Fix classify_reply safe_json_parse kullanmali. Hata durumunda varsayilan tip 'kararsiz' olmali.

core/reply_playbook.py dosyasini implement et. from core.utils import safe_json_parse, API_SEMAPHORE import logging logger = logging.getLogger(__name__) CEVAP_TIPLERI = ['olumlu', 'bilgi_istiyor', 'kararsiz', 'ilgilenmiyor', 'ajansla_calisiyor', 'butce_yok', 'mesgul'] async def classify_reply(mesaj: str) -> str: async with API_SEMAPHORE: prompt = f'Asagidaki mesaji siniflandir. SADECE bu kelimelerden birini yaz: {CEVAP_TIPLERI}\n\nMesaj: {mesaj}' result = await claude_api_call(prompt, max_tokens=20, temperature=0) tip = result.strip().lower() if tip not in CEVAP_TIPLERI: logger.warning('Bilinmeyen cevap tipi: %s → kararsiz kullaniliyor', tip) return 'kararsiz' logger.info('Cevap siniflandirildi: %s', tip) return tip async def generate_reply(tip, lead, audit, playbook, original_mesaj) -> dict: # Her cevap tipi icin 2 adimli yani ak isi: # olumlu → demo video teklifi → Calendly # bilgi_istiyor → 2 somut bulgu → meeting # kararsiz → 1 soru sor → cevap gelince meeting # ilgilenmiyor → nazikce kapat, kapi ac # ajansla_calisiyor → sıralama sorusu → killer insight # butce_yok → kayıp buyuklugu → kucuk baslangic # mesgul → N gun sonra sorabilir miyim # Her yanit icin Claude cagrisi yap, safe_json_parse kullan # Doner: {adim1: str, adim2: str, aksiyon: str} # aksiyon: 'meeting_ayarla' ¦ 'devam_et' ¦ 'kapat' ¦ 'bekle' logger.info('Yanit uretiliyor: %s ¦ tip: %s', lead['isim'], tip) # Telegram komutu: /cevap <lead_id> <mesaj metni> # 1. classify_reply() ile tipi bul # 2. generate_reply() ile 2 adimli yanitı uret # 3. Notion'a kaydet: cevap_geldi=True, cevap_tipi=tip # 4. Telegram'a gonder: # 'Cevap tipi: {tip}' # 'Adim 1: {adim1}' # 'Adim 2: {adim2} (ilk cevabindan sonra)' # 'Aksiyon: {aksiyon}' # 'Sonraki: /demo {lead_id}' (meeting ayarlandiysa)

| P10 | Demo Script + Positioning Layer |
| --- | --- |

core/demo_script.py dosyasini implement et. POSITIONING = { 'ana': 'Ben ajans degilim. Musteri neden kaciyor, bunu bulup geri kazandiriyorum.', 'whatsapp': 'Dijital kayip analizini yapip cozum uretiyorum. Ajans gibi calismiyor.', 'linkedin_bio': 'Growth consultant ¦ Dijital gorunurluk acigini bulup kapatan sistem', 'teklif_kapagi': 'Bu teklif reklam paketi degil. Neden musteri kaciyor bulduk — durduracagiz.', } def get_positioning(tip: str) -> str: return POSITIONING.get(tip, POSITIONING['ana']) async def generate_demo_script(lead: dict, audit: dict, playbook: dict) -> str: # Claude ile 5 adimli demo akisi uret: # Adim 1 — Acilis (1-2 dk): baglanti kur, pozisyon ac # Adim 2 — Problem Goster (2-3 dk): ekran paylas, killer insight canli goster # Adim 3 — Kaybi Goster (2-3 dk): hook rakamini bagla, rakip karsilastir # Adim 4 — Cozum (3-4 dk): basit somut quick win goster # Adim 5 — Kapatma (1-2 dk): 3 farkli kapatma sorusu # Her adim icin musteri spesifik konusma onerileri # Kacınilacak ifadeler # Muhtemel soru/cevap # Toplam sure: 10-15 dk # Positioning ile baslat: POSITIONING['ana'] # Markdown formatinda don — Telegram'a gonderilebilir # Telegram komutu: /demo <lead_id> # 1. Lead + audit cek # 2. generate_demo_script() # 3. Gonder (Markdown): # 'Demo Script: {isim}' # 'Acilista kullan: {positioning}' # [5 adim] # 'Toplam: 10-15 dk'

| P11 | Proposal Generator |
| --- | --- |

core/proposal_generator.py dosyasini implement et. from core.utils import safe_json_parse from core.demo_script import get_positioning async def generate_proposal_md( lead: dict, audit: dict, paket: str, playbook: dict ) -> str: # paket: 'starter' ¦ 'pro' ¦ 'elite' # Claude ile Markdown uret # Basina positioning ekle: get_positioning('teklif_kapagi') # Bolumler: # 0. Positioning statement # 1. Mevcut durum (audit + killer insight, musteri dilinde) # 2. Cozum paketi # 3. Takvim (haftalik, milestone) # 4. Yatirim ([FIYAT] placeholder) # 5. Sonraki adim pass def md_to_pdf(md_content: str, output_path: str) -> bool: # WeasyPrint ile PDF # Basari: True, hata: False pass # Telegram: /teklif <lead_id> <paket> # 1. generate_proposal_md() # 2. md_to_pdf() # 3. PDF'i Telegram'a gonder (document olarak) # 4. Notion: durum=Teklif, teklif_gitti=True

| P12 | Proof Engine + Deep Scoring |
| --- | --- |

→ Not Proof Engine Faz 1'de sadece kayit tutar ve rapor uretir. Otomatik karar verme Faz 2'de. Simdi: log + report.

crm/proof_engine.py dosyasini implement et. import logging logger = logging.getLogger(__name__) ## BOLUM 1: KAYIT (Faz 1'de sadece bu) async def log_outcome(page_id: str, outcome: dict) -> bool: # Notion'a yaz: cevap_geldi, cevap_tipi, gorusme_oldu, # kapandi, kapanma_nedeni, red_nedeni logger.info('Outcome kaydedildi: %s ¦ %s', page_id[:8], outcome) ## BOLUM 2: RAPOR (manuel tetiklenir) async def get_conversion_report(sektor: str = None, gun: int = 30) -> dict: # Notion'dan son N gunun verilerini cek # Hesapla: # - cevap_orani: cevap_geldi / toplam_mesaj # - gorusme_orani: gorusme / cevap # - kapanma_orani: kapandi / gorusme # - hook performansi: her tip icin cevap orani # - mesaj performansi: v1/v2/v3 cevap oranlari # Doner: dict def format_proof_report(report: dict) -> str: # Telegram'a gonderilebilir ozet # Ornek: # '30 Gun Conversion Raporu' # 'Mesaj → Cevap: 18/100 (%18)' # 'Cevap → Meeting: 6/18 (%33)' # 'En iyi hook: data_hook (%24)' # 'En iyi ton: v2 (%21)' pass ## BOLUM 3: DEEP SCORING async def deep_score(lead: dict, audit: dict, playbook: dict) -> dict: # Katman 1: opportunity_score (mevcut) # Katman 2: buyer_intent_score (YENİ) # Claude ile: buyume sinyali, rakip baskisi, erisim kolayligi # kombine = opportunity * 0.6 + intent * 0.4 # 80+ = cok sicak, 60-79 = sicak, 40-59 = ilik, <40 = soguk pass # Telegram komutlari: # /proof → get_conversion_report() + format_proof_report() # /kapat <lead_id> <kazanildi¦kaybedildi> → log_outcome()

| P13 | Telegram Phase 1B Komutlari + Tam Test |
| --- | --- |

bot/handlers.py'e Phase 1B komutlarini ekle. Yeni komutlar: - /cevap <lead_id> <mesaj> → reply_playbook - /demo <lead_id> → demo_script - /teklif <lead_id> <paket> → proposal_generator - /proof → proof raporu - /kapat <lead_id> <sonuc> → outcome log main.py'e bu komutlari ekle. Tam Sistem Testleri (T1-T7 Phase 1A'dan devam): # T8: Reply Playbook from core.reply_playbook import classify_reply, generate_reply tip = asyncio.run(classify_reply('Bilgi alabilir miyim?')) assert tip == 'bilgi_istiyor' yanit = asyncio.run(generate_reply(tip, mock_lead, mock_audit, pb, 'test')) assert yanit['aksiyon'] == 'meeting_ayarla' print('T8 OK: Reply Playbook') # T9: Demo Script from core.demo_script import generate_demo_script, get_positioning pos = get_positioning('whatsapp') assert len(pos) > 20 script = asyncio.run(generate_demo_script(mock_lead, mock_audit, pb)) assert 'Adim 1' in script or 'ADIM 1' in script print('T9 OK: Demo Script') # T10: Proof Engine from crm.proof_engine import log_outcome, get_conversion_report ok = asyncio.run(log_outcome(page_id, {'cevap_geldi': True, 'cevap_tipi': 'bilgi_istiyor'})) assert ok == True print('T10 OK: Proof Engine') print('') print('SISTEM TAMAM! Sirayla kullan:') print('/lead klinik Istanbul Kadikoy 25') print('/audit toplu') print('/mesaj [lead_id]') print('/gonder [lead_id] v2') print('--- 3 musteri kapandiktan sonra Faz 2 ---')

| FAZ 2 P14 — 90+ gun sonra | Feedback Loop — Veriden Ogren |
| --- | --- |

⚠ Dikkat FAZ 2 BASLAMA SARTI: 100+ outreach tamamlandi + 3 musteri kapandi + proof raporu %15+ reply rate gosteriyor. Bu sartsiz baslatma.

## P14 — Faz 2 Optimizasyon Promptu ## ONCE: proof_engine.get_conversion_report() calistir ve veriyi incele Asagidaki Faz 2 iyilestirmelerini uygula: ### 1. Hook Otomatik Secimi # proof_engine'den hook performansi cek # En yuksek reply rate hook tipini default yap # Ama veri < 30 ise kural bazli sec (Faz 1 mantigi) ### 2. Mesaj Versiyon Optimizasyonu # proof_engine'den versiyon performansi cek # write_outreach 'onerilen' alanini veri bazli guncelle # Sektor bazinda farkli oneriler ### 3. ICP Kalibrasyon # Hangi lead ozellikleri daha yuksek conversion verdi? # yorum araligi, puan, ilce — veriden guncelle # ICP_STRICT_MODE=true yap ### 4. Haftalik Otomatik Rapor # Her Pazartesi 09:00 otomatik /proof gonder # APScheduler veya Railway cron kullan ### 5. Ikinci Playbook # Ilk sektor oturunca (3+ musteri) ikinci sektoru ekle # Yeni JSON yaz, validate et, test et # Core modulleri degismez — sadece JSON

# Baslamadan Once — Kontrol Listesi

| Servis | Nereden | Ucretsiz | Zorunlu |
| --- | --- | --- | --- |
| Telegram Bot Token | @BotFather | Evet | Zorunlu |
| Claude API Key | console.anthropic.com | $5 kredi | Zorunlu |
| Apify API Token | apify.com/account | $5/ay | Zorunlu |
| Notion API Key | notion.so/my-integrations | Evet | Zorunlu |
| Notion Database ID | URL'den kopyala | — | Zorunlu |
| Google PageSpeed API | console.cloud.google.com | 25K istek/gun | Onerilen |
| Railway Hesabi | railway.app | $5/ay kredi | Deploy icin |

Dogru Baslangic Sirasi 1. P0 yaz (4 fix — en once). 2. .env doldur (tum API key'ler hazir olmali). 3. P1-P8 sirayla — Phase 1A. 4. T1-T7 testleri gecince botu baslat. 5. Ilk gercek /lead komutunu ver. 6. 10+ mesaj atinca Phase 1B'ye gec (P9-P13). 7. 100+ outreach + 3 musteri → Faz 2.

AgencyOS Build Prompt v3  ·  Tonguc Karacay  ·  tonguckaracay.com  ·  Nisan 2026